**Relatório de atividades Packet software.**

* Tabela de iterações.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Interação** | **Data de Início** | **Data Final** |
| 1ª Sprint | 28/08/2018 | 11/09/2018 |
| 2ª Sprint | 12/09/2018 | 26/09/2018 |
| 3ª Sprint | 30/09/2018 | 11/10/2018 |
| 4ª Sprint | 12/10/2018 | 27/10/2018 |
| 5ª Sprint | 28/10/2018 | 11/11/2018 |
| Data da apresentação | 13/11/2018 | 16/11/2018 |

* Lista de requisitos.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nome do Requisito** | **Pronto** | **Desenvolvido** | **Em Andamento** | **Não iniciado** |
| Realizar login | x | x |  |  |
| Realizar Logout |  | x |  |  |
| Manter dados do usuário |  | x |  |  |
| Recuperar Senha |  | x |  |  |
| Enviar E-mail |  | x |  |  |
| Solicitar Serviço |  | x |  |  |
| Manter dados do responsável |  |  |  | x |
| Manter dados do aluno |  |  |  | x |
| Manter dados da matrícula |  |  | x |  |
| Manter dados da ocorrência |  |  | x |  |
| Manter frequência do aluno |  |  | x |  |
| Imprimir relatório da frequência |  |  |  | x |
| Gerar Matrícula |  |  |  | x |
| Enviar SMS |  |  |  | x |
| Sincronizar banco de dados |  |  | x |  |
| Manter escola |  | x |  |  |
| Manter dados do ano letivo |  | x |  |  |
| Codificar codigo QR |  |  |  | x |
| Gerar carteirinha |  |  |  | x |
| Decodificar código QR |  | x |  |  |
| Autorizar escola a utilizar o sistema |  | x |  |  |

* Tarefas realizadas por cada membro da equipe

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Willian Jeferson** | | | |
| **Tarefa** | **Solicitação** | **Previsão** | **Entrega** |
| Definir cronograma | 22/08/2018 | 24/08/2018 | 16/10/2018 |
| Termo de compromisso | 22/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 |
| Organização do Trello | 22/08/2018 | 24/08/2018 | 24/08/2018 |
| Definir atividades | 22/08/2018 | 24/08/2018 | 16/10/2018 |
| Listar atividades | 22/08/2018 | 24/08/2018 | 16/10/2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **David Gomes** | | | |
| **Tarefa** | **Solicitação** | **Previsão** | **Entrega** |
| Analisar um plano de negócios | 18/09/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 |
| Criar slide de apresentação do plano de negócios | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |
| Revisar documento de requisitos e atualizar | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Valdcleison Valdeci** | | | |
| **Tarefa** | **Solicitação** | **Previsão** | **Entrega** |
| Realizar login web | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 12/09/2018 |
| Realizar Logout web | 10/09/2018 | 14/09/2018 | 12/09/2018 |
| Manter dados do usuário | 12/09/2018 | 17/09/2018 | 24/09/2018 |
| Recuperar Senha | 12/09/2018 | 16/09/2018 | 26/09/2018 |
| Enviar E-mail | 24/09/2018 | 26/09/2018 | 26/09/2018 |
| Solicitar Serviço | 24/09/2018 | 26/09/2018 | 10/10/2018 |
| Manter dados do responsável | 24/09/2018 | 26/09/2018 | 10/10/2018 |
| Manter dados do aluno |  |  |  |
| Manter dados da matrícula |  |  |  |
| Manter dados da ocorrência |  |  |  |
| Manter frequência do aluno |  |  |  |
| Imprimir relatório da frequência |  |  |  |
| Gerar Matrícula |  |  |  |
| Enviar SMS |  |  |  |
| Sincronizar banco de dados |  |  |  |
| Manter escola | 27/09/2018 | 02/10/2018 | 15/10/2018 |
| Manter dados do ano letivo |  |  |  |
| Codificar codigo QR |  |  |  |
| Gerar carteirinha |  |  |  |
| Decodificar código QR | 27/09/2018 | 02/10/2018 | 15/10/2018 |
| Autorizar escola a utilizar o sistema | 27/09/2018 | 02/10/2018 | 15/10/2018 |
| Configurar Web Service |  |  |  |
| Hospedagem do servidor | 29/08/2018 | 04/09/2018 | 03/09/2018 |
| Definir GitHub do sistema | 29/08/2018 | 04/09/2018 | 03/09/2018 |
| Realizar login mobile | 11/10/2018 | 17/10/2018 | 15/10/2018 |
| Realizar logou mobile | 11/10/2018 | 17/10/2018 | 15/10/2018 |
| Sincronizar mobile com o bando de dados web | 11/10/2018 | 17/10/2018 | 15/10/2018 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **José Junior** | | | |
| **Tarefa** | **Solicitação** | **Previsão** | **Entrega** |
| Listar todos os casos de uso no trello | 24/08/2018 | 28/08/2018 | 25/08/2018 |
| Listar os requisitos na ferramenta testlink | 29/08/2018 | 04/09/2018 | 02/09/2018 |
| Adicionar testlink no servidor | 03/09/2018 | 05/09/2018 | 04/09/2018 |
| Revisão do documento de requisitos | 29/08/2018 | 12/09/2018 | 11/09/2018 |
| Criar os suítes de testes do módulo web | 11/09/2018 | 24/09/2018 | 18/09/2018 |
| Testar o CT - realizar login web | 08/10/2018 | 11/10/2018 | 10/10/2018 |
| Testar o CT - realizar logout web | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |
| Testar os CTs - referentes a manter dados do usuário | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |
| Testar o CT recuperar Senha | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |
| Testar o CT - enviar E-mail | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |
| Testar o CT solicitar Serviço | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |
| Testar os CTs - referentes a manter escola | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |
| Testar os CTs - referentes a manter dados do ano letivo | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **José Pessoa** | | | |
| **Tarefa** | **Solicitação** | **Previsão** | **Entrega** |
| Listar os casos de testes no quadro de teste do Trello | 24/08/2018 | 28/08/2018 | 27/08/2018 |
| Listar os casos de teste na ferramenta testlink | 11/09/2018 | 18/09/2018 | 13/09/2018 |
| Criar os suítes de testes do módulo mobile | 11/09/2018 | 18/09/2018 | 13/09/2018 |
| Revisar documento de testes | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |
| Testar o CT - realizar login Mobile | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |
| Testar o CT - realizar logout Mobile | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |
| Testar o CT - decodificar código QR | 16/10/2018 | 19/10/2018 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* Tabela de problemas e soluções.

|  |  |
| --- | --- |
| **Problema** | **Descrição da Solução** |
| Problemas no envio dos arquivos para o github | Para solução desse problema foi preciso forçar o envio dos arquivos, assim todos os arquivos foram encaminhados para o git normalmente |
| Problema com a hospedagem do servidor | para resolver o problema foi preciso entrar em contato com o suporte do servidor, que refez o link e o site funcionou normalmente |
| Problema ao solicitar senha de acesso no site já na web | Para solução do problema foi preciso alterar o tamanho do parâmetro declarado na procedure. |
| Problema com o desbloqueio do acesso de um usuário cadastrado. | O problema foi solucionado ao revisar a requisição do select. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

* Problemas existentes e ainda sem solução.

|  |  |
| --- | --- |
| **Problema** | **Descrição da Solução** |
| Problema no retorno da mensagem de erro quando o usuário ou senha estão inválidos. O problema ocorre quando na mensagem se usa qualquer palavra acentuada. | Uma alternativa foi utilizar palavras sem acento. Mas ainda estamos atrás da solução final. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |